# Proje Planı ve RACI — Onay Talebi ve Kaydı

Belge kimliği: MAN.1-ONY-2026-10-06
Süreç: MAN.1 — Proje Planlama (MAN.1.BP3: projenin onaylanması), MAN.4 — Risk Yönetimi
Sunan: Bilgi İşlem · Onaylayacak: Üst Yönetim
Dayanak: Proje durum raporu 1 (MAN.2-proje-degerlendirme-ve-kontrol/raporlar/2026-10-06-durum-raporu.md) §5
Tarih: 2026-10-06 · Kaynak: #127

Bu form doldurulup imzalandıktan sonra taranır. Taranmış nüsha depo dışında saklanır ve
bilgi kayıt defterine yazılır. Kararlar bu belgenin bir sonraki sürümüne ve karar
defterine işlenir. Proje planı onaylanana kadar taslak sayılır.

## 1. Onaya sunulan belgeler

| Belge | Sürüm | İçerik |
| --- | --- | --- |
| Proje planı (proje-plani.md) | 0.3 | Hedefler, kapsam, modül çevrimi ve kapılar, aşamalar ve sürümleme, kaynaklar, ortamlar, kısıtlar, izleme, iletişim |
| Roller ve sorumluluklar (roller-ve-sorumluluklar.md) | 0.2 | Roller, RACI matrisi, yetkinlik tablosu, tek kişiye bağımlılık |
| İş kırılım yapısı (is-kirilim-yapisi.md) | 0.4 | Aşama ve modül kırılımı, kritik yol |

İlk sürümden (07.09.2026) bu yana öne çıkan değişiklikler:

- Modül sırası: T3 Kimlik, T1 ve T2'den önce geliştirildi (KR-040, KR-077).

- Sürümleme: Her kabul edilen modül bir sürüm alır; kabule sunulan sürüm "aday" olarak etiketlenir (KR-097).

- Test ortamı (UAT): Kuruldu ve gerçek personel verisiyle çalışıyor (karar 2).

- Durum raporu: Her modül kapanışında ve en geç ayda bir yazılır (KR-101).

## 2. Kararlar

### Karar 1 — Proje planı, RACI ve iş kırılım yapısı

☐ Onaylandı ☐ Değişiklikle onaylandı (aşağıya yazılır) ☐ Reddedildi

Proje planı, RACI ve iş kırılım yapısı onaylandı.

Not: ……………………………………………………………………………………………

### Karar 2 — Risk kabulü: test ortamının gerçek personel verisiyle çalışması (R-25)

Risk: İK kabul testlerinin gerçek personelle yapılabilmesi için test ortamı, LOGO'dan
gerçek personel verisini okur ve maskelemez. E-posta ve SMS gönderimi gerçektir. Test
ortamına yetkisiz erişim, gerçek personel verisinin ifşası demektir. Puan 2 × 3 = 6. RACI'ye
göre puanı 6 ve üzeri olan bir riski Üst Yönetim kabul eder.

Önlemler:

- İleti gönderimi: Yalnızca izin listesindeki adreslere gider; liste kabul katılımcılarıyla sınırlıdır.

- Erişim:

  - Ortam yalnızca kurum içinden ve şifreli bağlantıyla (HTTPS) erişilebilir.

  - Veritabanı dışarıya kapalıdır.

  - Sunucuya erişim anahtarla yapılır.

- Kayıtlar: Günlüklerde kişisel veri maskelenir. Hesap işlemleri ekranında yalnızca ad, sicil ve firma görünür.

- Kopyalar: Test ortamının veritabanı düzenli yedeklenmez; böylece gerçek verinin kopyası çoğalmaz.

☐ Kabul edildi ☐ Ek önlemle kabul edildi (aşağıya yazılır) ☐ Kabul edilmedi (test ortamı maskelenmiş veriye geçirilir; kabul testlerinin yöntemi değişir)

Test ortamının gerçek personel verisiyle çalışması (R-25) riski kabul edildi.

Not: ……………………………………………………………………………………………

### Karar 3 — Üretim altyapısı

Üretime geçiş için gerekenler:

- B4: üretim sunucusu (Linux ve Docker);

- B2: güncel bir PostgreSQL sunucusu;

- B5, B9: yedekleme ve geri yükleme düzeni; hedef veri kaybı süresi (RPO) ve hizmetin geri gelme süresi (RTO) belirlenmeli.

Mevcut İK sisteminin veritabanının (PostgreSQL 14) üretici desteği Kasım 2026'da bitiyor (R-09).

☐ Kaynak ayrıldı; hedef tarih: ………… ☐ Daha sonra değerlendirilecek; tarih: …………

Üretim altyapısı için kaynak ayrıldı, mevcut kaynaklardan kullanılacak. Yeni “İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi” için güncel bir PostgreSQL kurulacak.

### Karar 4 — Başarı ölçütleri (plan §1)

| # | Hedef | Ölçüt | Teyit |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Veri kaybı olmadan geçiş | Sıfır açıklanamayan fark | ☐ |
| H2 | Personelin sistemi benimsemesi | 2 ay içinde aktif personelin ≥ %90'ı hesap açmış | ☐ |
| H3 | İK'nın elle yaptığı işin azalması | İzin taleplerinin ≥ %95'i personel tarafından girilmiş | ☐ |
| H4 | Süreç şeffaflığı | Talep → sonuç süresi ölçülebilir | ☐ |
| H5 | Mevzuat uyumu | KVKK erişim ve işlem kayıtları eksiksiz | ☐ |
| H6 | Süreç olgunluğu | TS ISO/IEC TS 33061 Seviye 2 | ☐ |
| H7 | Sürdürülebilirlik | Kalite eşikleri sağlanıyor, kararlar yazılı | ☐ |

Başarı ölçütlerinin tamamı onaylandı, değiştirilmesi istenen bir ölçüt bulunmuyor.

Değiştirilmesi istenen ölçüt: ……………………………………………………………

## 3. İmza

|  | Ad soyad | Unvan | Tarih | İmza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Onaylayan (Üst Yönetim) | Elvan Laleli Şahin | Yönetim Kurulu Üyesi | 09.10.2026 |  |
| Sunan (Bilgi İşlem) | Doğuş Uçanok | Bilgi İşlem Birim Sorumlusu | 09.10.2026 |  |

## Değişiklik Geçmişi

| Tarih | Sürüm | Değişiklik | Yapan |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-06 | 1.0 | Onay talebi hazırlandı (#127) | Bilgi İşlem |